《工程实践项目实施方案》

项目名称

基于 ELK、Kafka 与 LangGraph 的模拟电商实时日志分析与智能异常诊断系统

小组信息

- 课程名称：工程实践

- 项目题目：基于 ELK、Kafka 与 LangGraph 的模拟电商实时日志分析与智能异常诊断系统

- 小组编号：

- 组长姓名： 朱润杰

- 组员姓名：

- 指导教师：

- 所属班级：

- 提交日期：

一、项目概述

1.1 项目背景

在现代分布式系统和互联网业务场景中，日志是系统运行状态监控、故障排查、性能分析与用户行为研究的重要基础数据。传统日志处理方式通常存在采集分散、检索效率低、异常定位慢、人工分析成本高等问题。尤其在高并发业务场景下，单纯依靠人工查看日志已难以满足实时监控与快速诊断需求。

本项目结合 Kafka、Logstash、Elasticsearch、Kibana 等主流大数据与日志处理技术，构建一套面向模拟电商网站的实时日志采集、传输、处理、存储、可视化与分析系统。在此基础上，引入 LangChain、LangGraph 与规则分流机制，通过搭建一个多Agent协作层，实现复杂异常日志的智能分析与辅助诊断，从而提升日志处理系统的自动化水平和智能化水平。

1.2 项目意义

本项目的实施具有以下意义：

- 通过完整搭建 ELK + Kafka 日志链路，提升团队对分布式日志系统的工程实践能力。

- 通过模拟真实电商业务场景，提高对业务日志、系统日志和异常日志关联分析的理解。

- 通过引入 LangChain + LangGraph 智能分析模块，探索大模型在日志诊断领域的工程化落地方式。

- 通过性能监测与实验分析，培养对系统吞吐能力、延迟表现和瓶颈定位的综合分析能力。

- 为后续学习智能运维、可观测性系统、大模型工程化应用等方向打下基础。

1.3 项目目标

本项目拟实现以下目标：

- 构建模拟电商网站日志采集与分析平台。

- 打通“日志生成—Kafka缓冲—Logstash处理—Elasticsearch存储—Kibana展示”的完整链路。

- 实现多线程并发日志生成，模拟真实业务访问与异常场景。

- 完成日志可视化大屏与核心监控图表设计。

- 实现基于规则分流与LangGraph的智能异常日志诊断模块。

- 对系统的吞吐、延迟、索引速率、查询性能进行测试与分析。

- 形成完整的课程总报告、项目文档与答辩材料。

二、项目需求分析

2.1 功能需求

2.1.1 日志采集需求

系统应能够采集模拟电商平台运行过程中产生的访问日志、应用日志和异常日志，并支持自动生成日志数据。

2.1.2 日志传输需求

系统应基于 Kafka 构建日志消息传输通道，实现日志的实时缓冲、异步解耦与高并发传输。

2.1.3 日志处理需求

系统应使用 Logstash 对 Kafka 中的日志进行消费、解析、清洗、格式化和结构化处理，并写入 Elasticsearch。

2.1.4 日志存储与检索需求

系统应在 Elasticsearch 中建立日志索引，支持按时间、日志级别、日志来源、错误码、接口路径等维度进行检索与聚合分析。

2.1.5 日志可视化需求

系统应在 Kibana 中完成索引模式配置、图表创建和仪表盘集成，实现日志级别分布、错误趋势、来源分布、接口耗时等核心分析视图。

2.1.6 智能分析需求

系统应在传统日志分析基础上，引入规则分流与 LangGraph 智能诊断流程，对复杂异常日志进行分类、根因分析和处置建议生成。

2.1.7 系统管理需求

系统应提供简洁的 Web 页面或管理界面，用于展示项目说明、日志分析结果、智能诊断结论及实验数据。

2.2 性能需求

- 支持多线程并发日志生成。

- 支持 Kafka Topic 的稳定写入与消费。

- 支持 Elasticsearch 快速索引与查询。

- 能够记录并分析系统吞吐量、日志处理延迟和查询响应时间。

- 在模拟高并发场景下保持系统基本稳定运行。

2.3 非功能需求

2.3.1 可扩展性

系统架构应采用模块化设计，便于后续增加新的日志类型、异常检测规则和智能分析节点。

2.3.2 可维护性

各模块命名规范、职责清晰，配置文件和部署文件独立管理，便于调试和维护。

2.3.3 可解释性

智能分析结果应输出结构化诊断结果，包括异常类别、证据日志、影响服务、原因解释和建议措施，避免仅输出自然语言说明。

2.3.4 可展示性

系统应具备良好的演示效果，能够清晰呈现日志链路、可视化分析页面和智能诊断过程，满足中期检查和期末答辩需求。

三、项目总体方案设计

3.1 总体设计思路

本项目采用“业务模拟 + 日志采集 + 流式处理 + 检索分析 + 智能诊断”的总体设计思路。首先通过模拟电商业务系统生成访问和异常日志；然后通过Kafka实现实时传输与缓冲；接着由Logstash对日志进行处理并写入Elasticsearch；再通过Kibana实现日志检索与可视化分析；最后引入规则引擎和LangGraph工作流，对复杂异常进行智能识别和诊断建议生成。

3.2 系统总体架构

系统由五个核心层级组成：

- 数据源层：模拟电商前端、后端接口、日志生成器。

- 消息传输层：Kafka 负责日志消息的接收与缓冲。

- 数据处理层：Logstash 对日志进行过滤、清洗与结构化处理。

- 存储分析层：Elasticsearch 负责日志存储、索引和聚合分析。

- 展示与智能层：Kibana 负责可视化展示，LangChain + LangGraph + 规则分流模块负责智能诊断。

3.3 业务场景设计

本项目以“模拟电商网站”为实验背景，设计以下典型业务场景：

- 用户浏览商品

- 用户搜索商品

- 用户加入购物车

- 用户提交订单

- 用户支付

- 库存校验失败

- 接口超时

- 登录异常

- 可疑高频访问

- 推荐服务报错

通过这些业务场景，系统能够产生较为丰富的日志类型，为后续可视化分析和智能诊断提供数据基础。

四、技术选型说明

4.1 前端技术

- Vue3

- Element Plus

- ECharts

用于实现项目展示页面、分析结果页面以及辅助演示界面。

4.2 后端技术

- Python

- FastAPI

用于模拟业务接口、封装日志生成、调用智能分析模块、提供 API 服务。

4.3 大数据与日志处理技术

- Kafka：日志消息缓冲与异步传输

- Logstash：日志采集、过滤与格式化

- Elasticsearch：日志存储、检索与聚合分析

- Kibana：日志可视化与仪表盘展示

4.4 智能分析技术

- LangChain：封装大模型调用、Prompt 管理、上下文组织

- LangGraph：实现智能诊断工作流编排

- 规则分流模块：实现确定性异常快速识别与 LLM 路由控制

4.5 部署与运行环境

- Docker / Docker Compose

- 操作系统：Windows / Linux

- Python 运行环境

- 浏览器访问 Kibana 和 Web 页面

五、系统模块设计

5.1 模拟业务与日志生成模块

本模块负责模拟电商业务请求和系统运行状态，并自动生成多种类型的日志数据，包括访问日志、错误日志、业务异常日志和系统性能日志。通过多线程并发机制模拟用户访问高峰和异常事件，保证实验场景具有一定真实性。

预期输出

- 时间戳

- 日志级别

- 日志来源

- 用户 ID

- 请求路径

- 响应状态码

- 响应耗时

- 错误码

- 消息内容

5.2 Kafka 日志传输模块

本模块负责将日志写入指定 Kafka Topic，利用消息队列解耦日志生产者与下游处理服务，提升系统吞吐能力和可扩展性。

核心任务

- 创建 Topic

- 设计分区策略

- 设计副本策略

- 验证生产与消费链路

5.3 Logstash 日志处理模块

本模块负责从 Kafka 中消费日志，对原始日志进行解析、字段提取、数据清洗、格式转换和标签补充，并将结果写入 Elasticsearch。

核心任务

- 解析 JSON 日志

- 标准化时间字段

- 增加日志来源标签

- 过滤无效字段

- 输出到指定索引

5.4 Elasticsearch 存储与检索模块

本模块负责设计索引结构和字段映射，支撑日志查询、聚合统计和后续智能分析的上下文检索。

索引建议

- app-logs-*

- access-logs-*

- analysis-results-*

5.5 Kibana 可视化模块

本模块负责建立索引模式和日志分析仪表盘，实现以下典型图表：

- 日志级别分布图

- 错误日志时间序列图

- 日志来源分布图

- 接口耗时排名图

- 错误码分布图

- 综合监控仪表盘

5.6 智能日志分析模块

本模块是本项目的创新核心。系统将对异常日志先进行规则分流，再对复杂异常交由 LangGraph 工作流处理。

设计思路

- 规则引擎优先识别高频、确定性异常

- 对未命中规则或低置信度异常，检索上下文日志

- 调用 LangChain 组织上下文输入

- 利用 LangGraph 进行分类、诊断、建议生成

- 输出结构化分析结果并回写系统

输出结果示例

- 异常类型

- 严重等级

- 根因分析

- 涉及服务

- 时间范围

- 证据日志

- 处置建议

- 置信度

六、创新点设计

6.1 创新点一：规则分流与 LLM 协同分析机制

传统日志平台主要实现日志展示和人工检索，缺少自动化诊断能力。本项目提出规则分流与大模型协同分析机制，将结构化、确定性问题交由规则引擎快速判断，将复杂语义问题交由大模型处理，从而兼顾实时性、准确性与成本控制。

6.2 创新点二：基于 LangGraph 的日志诊断工作流

不同于简单的大模型问答，本项目将日志诊断过程拆分为多个节点，包括异常识别、上下文检索、根因推理、处置建议生成和结果结构化输出。通过 LangGraph 管理节点流转和状态，提升系统的可解释性与工程组织能力。

6.3 创新点三：面向电商业务场景的异常案例构建

本项目将日志系统与模拟电商业务深度结合，围绕商品浏览、下单、支付、库存、登录等核心流程构造异常案例，增强项目的业务真实性与教学实践价值。

七、数据库与索引设计

7.1 日志字段设计

建议设计以下核心字段：

- timestamp

- log_level

- service_name

- host

- trace_id

- user_id

- session_id

- request_path

- http_method

- status_code

- response_time_ms

- event_type

- error_code

- message

- source_type

- env

7.2 Elasticsearch Mapping 设计

本节可写入索引字段类型设计，例如：

- timestamp：date

- log_level：keyword

- service_name：keyword

- response_time_ms：integer

- message：text

- error_code：keyword

7.3 结果存储设计

可将智能分析结果单独存储，用于后续查询和展示。若项目需要补充 MySQL，也可增加：

- 用户表

- 告警记录表

- 智能分析结果表

- 系统配置表

八、项目实施计划

8.1 总体进度安排

建议按阶段推进：

第一阶段：需求分析与方案设计

- 明确项目题目

- 完成技术选型

- 完成系统总体方案

- 确定小组分工

第二阶段：环境搭建与基础链路打通

- 安装 Kafka、Elasticsearch、Logstash、Kibana

- 创建 Kafka Topic

- 创建 Elasticsearch 索引

- 跑通采集链路

第三阶段：业务模拟与日志生成

- 搭建模拟电商接口

- 编写多线程日志生成程序

- 构造异常场景

第四阶段：日志处理与可视化

- 编写 Logstash 配置

- 完成 Kibana 图表与仪表盘

- 验证数据一致性

第五阶段：智能分析模块开发

- 实现规则分流模块

- 设计 LangGraph 流程

- 接入大模型

- 实现结构化分析结果输出

第六阶段：系统测试与性能分析

- 功能测试

- 压力测试

- 吞吐与延迟分析

- 智能分析案例验证

第七阶段：文档整理与答辩准备

- 完成课程总报告

- 整理代码与项目文档

- 准备答辩 PPT

- 准备系统演示

8.2 关键时间节点

结合课程安排：

- 第 11 周：中期检查

- 第 17 周：期末答辩

- 第 18 周结束前：提交课程总报告与源代码

九、小组分工方案

9.1 组长职责

- 统筹项目进度

- 组织组会与任务分配

- 负责总体架构设计

- 负责创新点设计

- 负责文档整合和答辩统稿

9.2 组员分工示例

成员A：数据链路与平台部署

- Kafka 环境配置

- Logstash 管道配置

- Elasticsearch 索引配置

- Kibana 连接与部署

成员B：业务系统与日志生成

- 模拟电商场景接口开发

- 日志字段设计

- 多线程日志生成器开发

- 异常数据构造

成员C：智能分析模块

- 规则分流设计

- LangChain/LangGraph 流程实现

- 分析结果结构化输出

- 智能诊断页面对接

成员D：测试与文档

- 系统测试

- 性能实验

- 实验数据整理

- 报告图表与材料整理

十、测试方案

10.1 功能测试

测试系统是否满足以下功能：

- 日志是否成功写入 Kafka

- Logstash 是否正常消费

- Elasticsearch 是否成功索引

- Kibana 图表是否正常显示

- 智能分析模块是否可用

10.2 性能测试

测试以下性能指标：

- Kafka 生产速率与消费速率

- 消息延迟

- Elasticsearch 索引速率

- Elasticsearch 查询响应时间

- 系统在不同并发量下的表现

10.3 智能分析效果测试

通过典型异常案例测试：

- 异常类型识别准确率

- 根因分析合理性

- 处置建议可用性

- 规则分流正确率

十一、风险分析与应对措施

11.1 技术风险

风险

Kafka、ELK、LangGraph 多组件集成复杂，环境问题较多。

应对

优先使用 Docker Compose 统一部署，降低环境耦合。

11.2 进度风险

风险

后期集中写文档和调试，容易导致中期检查准备不足。

应对

采用阶段性交付方式，每阶段完成后同步更新文档。

11.3 智能分析风险

风险

大模型分析结果可能不稳定，存在误判或幻觉。

应对

采用规则优先的路由机制，并要求输出证据日志和置信度。

11.4 团队协作风险

风险

成员任务边界不清，后期整合困难。

应对

由组长提前制定模块边界、接口规范和提交节奏。

十二、预期成果

12.1 系统成果

- 一套模拟电商日志实时分析系统

- 一套 Kafka + ELK 日志处理链路

- 一套 Kibana 可视化仪表盘

- 一套 LangGraph 智能异常诊断模块

12.2 文档成果

- 工程实践项目实施方案

- 系统设计文档

- 测试文档

- 课程总报告

- 答辩 PPT

12.3 能力成果

- 掌握分布式日志处理技术

- 理解消息队列与搜索引擎协同机制

- 提升系统分析与工程落地能力

- 探索大模型在日志分析中的应用方式

十三、结论

本项目以模拟电商业务为场景，以 Kafka 与 ELK 为核心技术底座，结合 LangChain、LangGraph 与规则分流机制，构建一套实时日志采集、分析、可视化与智能诊断平台。该项目既满足工程实践课程对系统开发、数据分析、性能观测和团队协作的要求，又通过智能日志分析模块体现出较强的创新性和研究性，具有较高的课程实践价值和答辩展示价值。

附录建议

附录A 系统架构图

放总体架构图、模块图、数据流图。

附录B 数据表与索引设计

放 ES Mapping、MySQL 表结构。

附录C 日志样例

放访问日志、异常日志、智能分析结果样例。

附录D 项目进度表

放甘特图或周计划表。

附录E 小组分工表

放成员、职责、完成内容。